МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

КОЛЛЕДЖ МНОГОУРОВНЕВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку pet-проекта

«Музыкальная социальная сеть».

Исполнитель: Махмудова Аминат Д.

Москва

2025

Содержание

1. Краткое описание проекта (суть)	3

2. Основные требования (Функциональные)	3

2.1. Пользовательские роли	3

2.2. Базовый функционал (MVP)	3

2.3. Нефункциональные требования	4

3. Предложенный стек технологий (рекомендация для сдачи в сроки)	4

4. Рекомендуемые инструменты разработки	4

5. Архитектура и данные	5

5.1. Архитектурная схема (вкратце)	5

5.2. Структура БД	5

6. API / Endpoints (пример для собственного backend)	5

7. UI/UX: основные экраны + требования	6

8. Тестирование	6

9. Релиз	6

10. Безопасность и приватность	7

1. Краткое описание проекта (суть)

Название мобильного приложения: FlerkthSound

Описание: Мобильное приложение, представляющее собой социальную сеть для музыкантов и меломанов. Платформа позволяет пользователям загружать и слушать музыку, создавать плейлисты, объединяться в группы по интересам (жанрам), общаться через комментарии и личные сообщения, а также получать персональные рекомендации.

Цель: создать уникальную платформу, которая объединит музыкантов и любителей музыки в одном пространстве.

Аналоги: SoundCloud, Spotify, Bandcamp.

Дата сдачи —08.12.2025

2. Основные требования (Функциональные)

2.1. Пользовательские роли

- Слушатель: регистрация/вход, просмотр ленты, прослушивание музыки, создание плейлистов, комментирование, лайки, вступление в группы, личные сообщения.

- Музыкант: все возможности Слушателя + загрузка/удаление своих треков, управление своим артист-профилем.

- Модератор: все возможности Слушателя + модерация контента (треков, комментариев, групп), блокировка пользователей.

- Администратор: полный доступ к управлению пользователями, ролями, всем контентом и системными настройками.

2.2. Базовый функционал (MVP)

- Аутентификация: регистрация и вход по email/паролю.

- Профиль пользователя: аватарка , имя, описание, роль, плейлисты, добавленные треки), список загруженных треков.

- Лента/Главная: персонализированная лента с новыми треками от подписок и рекомендациями.

- Система рекомендаций: базовые рекомендации на основе прослушиваний и лайков.

- Плеер: базовые функции воспроизведения (play/pause, перемотка, следующий/предыдущий трек).

- Плейлисты: создание, редактирование, публикация плейлистов.

- Группы: создание групп , вступление в группы, публикация контента в группе(сообщения, фото, файлы), групповой чат/обсуждения.

- Социальное взаимодействие: лайки трекам, добавление плейлистов, комментарии к трекам.

- Личные сообщения: обмен текстовыми сообщениями между пользователями.

- Поиск: по трекам, музыкантам, плейлистам и группам.

- Панель модератора/администратора: просмотр и управление пользователями, треками, комментариями, группами.

2.3. Нефункциональные требования

- Платформа: Android 8.0+ (API 26+), так как выбран Android Studio + Kotlin

- Время отклика UI: < 200 мс на основные экраны (при наличии сети).

- Безопасность: HTTPS, хранение токенов в Android Keystore, валидация данных на стороне backend.

- Конфиденциальность: Политика конфиденциальности, возможность удаления аккаунта и данных.

- Локализация: RU (+EN опционально).

- Производительность: Плавное воспроизведение аудио, кеширование часто прослушиваемых треков.

- Доступность: Поддержка динамического шрифта, достаточная контрастность.

3. Предложенный стек технологий (рекомендация для сдачи в сроки)

- Frontend (мобильное): Kotlin + Android Studio.

- Backend: Node.js (Express) + MySQL. (Соответствует моему выбору, но требует больше времени на настройку)

- Альтернатива (для ускорения разработки): Firebase (Authentication, Firestore, Cloud Functions, Cloud Storage). Позволяет быстро собрать MVP без написания backend-кода, обеспечивает готовые решения для аутентификации, базы данных и хранения файлов.

- Хостинг: Heroku, DigitalOcean или аналоги для backend (если не Firebase).

- CI/CD: GitHub Actions для автоматических сборок APK.

4. Рекомендуемые инструменты разработки

- IDE: Android Studio.

- Дизайн: Figma — прототипы и дизайн-макеты.

- Контроль версий: GitHub.

- Backend-менеджмент: Firebase Console (если выбран Firebase) или Postman для тестирования API.

- База данных: MySQL Workbench или phpMyAdmin.

5. Архитектура и данные

5.1. Архитектурная схема (вкратце)

Мобильное приложение (Kotlin) ↔ Backend API (Node.js/Express) ↔ База данных (MySQL). Аутентификация через JWT-токены. Для хранения аудиофайлов и аватарок — облачное хранилище (например, AWS S3, Firebase Storage или локальный диск сервера).

5.2. Структура БД

- users: { id, email, password_hash, name, bio, avatar_url, role (listener/artist/moder/admin), is_verified, created_at }

- tracks: { id, artist_id, title, description, genre, audio_file_url, cover_art_url, duration, plays_count, is_public, created_at }

- playlists: { id, user_id, title, description, cover_art_url, is_public, created_at }

- playlist_tracks: { playlist_id, track_id, order } // Связь многие-ко-многим

- groups: { id, name, description, owner_id, avatar_url, is_public, created_at }

- group_members: { group_id, user_id, role (member/moderator) }

- group_posts: { id, group_id, user_id, content (text), track_id (optional), created_at } // Посты в группе

- comments: { id, user_id, track_id, text, created_at }

- likes: { user_id, track_id (optional), playlist_id (optional), created_at }

- follows: { follower_id, following_id } // Подписки

- conversations: { id, created_at }

- participants: { conversation_id, user_id }

- messages: { id, conversation_id, sender_id, text, created_at }

6. API / Endpoints (пример для собственного backend)

- POST /auth/register

- POST /auth/login

- GET /users/profile

- GET /tracks/feed // Лента

- GET /tracks/search?q=...

- POST /tracks/upload (для музыкантов)

- GET /tracks/:id

- POST /tracks/:id/like

- POST /tracks/:id/comment

- GET /playlists

- POST /playlists

- GET /groups

- POST /groups (для модераторов/админов)

- POST /groups/:id/join

- GET /conversations

- POST /conversations/:id/messages

7. UI/UX: основные экраны + требования

- Экран входа/регистрации.

- Главная (Лента): список новых треков от подписок и рекомендаций.

- Поиск: вкладки "Треки", "Исполнители", "Плейлисты", "Группы".

- Плеер: полноэкранный плеер с обложкой, кнопками управления, прогресс-баром и секцией комментариев.

- Библиотека: вкладки "Мои треки" (для музыкантов), "Мои плейлисты", "Подписки".

- Профиль: личные данные, аватар, список треков/плейлистов, кнопка редактирования.

- Экран группы: описание, участники, лента постов группы, кнопка "Вступить".

- Чаты: список диалогов и экран самого чата.

- Панель модератора/админа: списки для модерации (пользователи, треки, комментарии).

- Wireframe: Минималистичный дизайн с акцентом на контент. Крупные обложки альбомов, читаемые списки. Темная тема как предпочтительная для музыкальных приложений.

8. Тестирование

- Unit-тесты: для критической бизнес-логики (например, валидации данных).

- Интеграционные тесты: ключевые сценарии ("зарегистрироваться → загрузить трек → найти трек через поиск → оставить комментарий").

- Регрессионное тестирование перед сдачей.

- Тестирование на реальных устройствах (Android).

9. Релиз

- Репозиторий: Git (GitHub), feature-branch workflow.

- CI/CD: GitHub Actions для сборки APK при пуше в главную ветку.

- Автоматизированные сборки для тестовых релизов (Internal testing).

- Финальный релиз: Google Play / RuStore.

10. Безопасность и приватность

- Все запросы по HTTPS.

- Пароли хэшируются (bcrypt).

- Возможно – аутентификация через JWT.

- Все запросы по HTTPS.

- Ограничение загрузки файлов (size/type), сканирование расширений.

- Возможность удаления аккаунта / данных.

11. Роадмап / план по дням с конкретными датами

Sprint 0 — Подготовка / Discovery (22 — 28 сентября 2025) — 6 дней

Цели: финальные требования, проектирование архитектуры, дизайн-макеты, настройка инфраструктуры.

- 22–23.09: Детальный анализ требований, проектирование БД.

- 24.09: Составление ТЗ, создание user stories, определение приоритетов MVP.

- 25–26.09: Создание вайрфреймов и дизайн-макетов в Figma (главные экраны: онбординг, авторизация, лента, профиль, плеер).

- 27.09: Настройка окружения: репозиторий GitHub, Android Studio, MySQL, Node.js сервер, создание пустого проекта.

Доставка: утвержденные ТЗ и дизайн-макеты, рабочий репозиторий с базовой структурой проекта.

Sprint 1 — Core: аутентификация, профиль, базовая навигация (28 сентября — 11 октября 2025) — 2 недели

Задачи:

- Реализация backend API: регистрация, вход, JWT-аутентификация.

- Создание моделей данных User, Artist в Kotlin.

- Разработка экранов приложения: онбординг, вход/регистрация, главный экран с bottom navigation.

- Экран профиля пользователя (просмотр и редактирование).

- Настройка подключения приложения к backend.

- Unit-тесты для аутентификации и моделей данных.

Доставка: рабочее приложение с регистрацией/входом, навигацией, профилем пользователя.

Sprint 2 — Музыка: загрузка треков, плеер, лента (12 — 25 октября 2025) — 2 недели

Задачи:

- Backend: API для загрузки треков, хранение файлов (Amazon S3/Local storage).

- Backend: создание ленты новостей (треки от подписанных артистов).

- Приложение: экран загрузки трека (для музыкантов).

- Приложение: реализация аудиоплеера (воспроизведение, пауза, перемотка).

- Приложение: главная лента с треками.

- Интеграция системы рекомендаций (простые рекомендации по жанрам).

Доставка: пользователи могут загружать и прослушивать треки, работает лента и базовый плеер.

Sprint 3 — Социальные функции: лайки, комментарии, плейлисты (26 октября — 8 ноября 2025) — 2 недели

Задачи:

- Backend: API для лайков, комментариев, плейлистов.

- Приложение: функционал лайков и комментариев к трекам.

- Приложение: создание, редактирование, просмотр плейлистов.

- Приложение: добавление треков в плейлисты.

- Система подписок на артистов.

- Интеграционные тесты: "лайкнуть трек → оставить комментарий → добавить в плейлист".

Доставка: работающие социальные взаимодействия и управление плейлистами.

Sprint 4 — Группы, чаты, модерация (9 — 22 ноября 2025) — 2 недели

Задачи:

- Backend: API для групп, сообщений, модерации.

- Приложение: создание и поиск групп, вступление в группы.

- Приложение: групповые обсуждения и посты.

- Приложение: система личных сообщений.

- Панель модератора: базовые функции модерации контента.

- Улучшение UI/UX на основе обратной связи.

Доставка: полностью функционирующие группы и система сообщений, панель модератора.

Stabilization & UAT fixes (23 — 29 ноября 2025) — 7 дней

Задачи:

- Интеграционное тестирование всех модулей.

- Исправление критических багов по результатам UAT.

- Нагрузочное тестирование backend API.

- Подготовка тестовых аккаунтов и демо-данных.

- Создание документации (README, руководство пользователя).

Доставка: стабильная beta-версия, готовая к демонстрации.

Final polishing & submission (30 ноября — 2 декабря 2025) — 3 дня

Задачи:

- Финальные исправления мелких багов.

- Подготовка презентации (3-5 минут).

- Сборка финального APK.

- Подготовка отчета по проекту.

- Сдача проекта до 2 декабря включительно.

Финиш: сдача проекта.

12. Уникальные функции проекта (если останется время)

- Пуш-уведомления с настройками (типы уведомлений).

- Темная тема.

- Совместные плейлисты (редактируемые несколькими пользователями).

- "Комнаты для прослушивания" (синхронное прослушивание музыки с чатом).

- Донаты музыкантам или подписка.

- Темная/светлая тема с автоматическим переключением.